**Отчет о ходе реализации государственных программ**

**Мурманской области за 9 месяцев 2025 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.09.2023 № 696-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 18 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 178,7 млрд рублей, в том числе за счет областного бюджета –125,2 млрд рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.10.2025 составило 116,8 млрд рублей – 65,4% от запланированных на год объемов, что на 1,4 п.п. выше уровня соответствующего периода 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств областного и федерального бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на год  (по сост. на 01.10),  млн. рублей | Фактическое исполнение за 9 месяцев | |
| млн рублей | к плану |
| **2024 год**, всего, в т.ч.: | **171 343,5** | **109 730,7** | **64,0 %** |
| ОБ | 129 507,6 | 82 768,8 | 63,9 % |
| ФБ | 14 886,2 | 8 393,3 | 56,4 % |
| МБ | 1 956,1 | 1 058,3 | 54,1 % |
| ВБС | 24 993,5 | 17 510,2 | 70,1 % |
| **2025 год**, всего, в т.ч.: | **178 666,2** | **116 840,2** | **65,4%** |
| ОБ | 125 242,5 | 82 484,9 | 65,9% |
| ФБ | 21 889,7 | 13 396,0 | 61,2% |
| МБ | 1 889,9 | 839,1 | 44,4% |
| ВБС | 29 644,1 | 20 120,2 | 67,9% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Развитие энергетики и коммунального хозяйства» (80,4 % от запланированного объема), «Финансы» (80,2 %) и «Образование и наука» (76,0 %) и.

Наименьшая степень освоения финансирования по государственной программе «Экономический потенциал» (16,9 %) обусловлена не освоением средств за отчетный период, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами инфраструктурного бюджетного кредита (плановые объемы финансирования по инфраструктурным проектам составляют 66,3 % от общего планового объема областного финансирования всей государственной программы в целом), рассматривается вопрос по изменению показателей одного из проекта или замене проекта на другой.

Также наименьшая степень освоения средств фиксируется по государственной программе «Комфортное жилье и городская среда» (30,2%), что связано с отставанием работ по графику на объектах капитального строительства в связи с корректировкой проектной документации, длительными сроками получения положительных заключений экспертизы или проведения различных обследований и изыскательских работ и т.п. Кроме того, по некоторым объектам оплата договорных обязательств (сроки установлены в соответствии с заключенными контрактами, договорами) планируется по итогам выполненных работ в следующем году.

Рейтингование государственных программ Мурманской области по степени освоения предусмотренных средств в отчетном периоде представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

По состоянию на 01.10.2025 контрольные точки наступили у 777 мероприятий (результатов), из них 186 мероприятий (результатов) или 11,0% от числа реализуемых в отчетном периоде имеют отклонения в фактических датах наступления контрольных точек от запланированных. Основными причинами отклонений дат наступления контрольных точек являлись задержки реализации этапов мероприятий (результатов) из-за поздних сроков заключений контрактов (договоров) или соглашений, в связи с несостоявшимися конкурсными отборами, отсутствием заявок на участие в закупках. В целом, можно отметить, что отклонения по контрольным точкам не имеют системный характер и не несут риски срывов реализации государственных программ Мурманской области.

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 9 месяцев 2025 года представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 октября 2025 года в рамках 8 государственных программ запланировано осуществление работ на 48 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 16,5 млрд рублей за счет всех источников, в том числе 10,9 млрд рублей за счет средств областного бюджета.

За 9 месяцев 2025 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования составил 1,1 млрд рублей или 6,4 % от запланированных объемов.

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2025 года представлена в приложении № 2.

В целях повышения результативности реализации государственных программ Мурманской области до конца текущего года ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ рекомендуется:

- привести плановые объемы финансирования государственных программ и их структурных элементов, в том числе за счет внебюджетных источников, в соответствие актуальным значениям. При наличии экономии бюджетных средств, обеспечить ее эффективное использование;

- проанализировать планы реализации структурных элементов государственных программ на предмет их актуальности и соответствию срокам реализации мероприятий (результатов) с учетом имеющейся по состоянию на 9 месяцев 2025 года информации. В случае необходимости, обеспечить оперативное внесение изменений в даты наступления контрольных точек;

- продолжить контроль наступления рисков при реализации мероприятий (результатов), своевременно предпринимать меры по минимизации негативных последствий их наступления;

- обеспечить корректировку плановых дат наступления контрольных точек в паспортах структурных элементов на весь период их реализации (до 2030 года) при подготовке проектов постановлений о внесении изменений в государственные программы в соответствии с бюджетным циклом 2026-2028 гг. на основании полученных значений фактических данных за текущий отчетный период.

Министерству строительства Мурманской области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Министерству транспорта Мурманской области необходимо проанализировать информацию об объектах капитального строительства (далее – ОКС), содержащуюся в утвержденных государственных программах Перечнях ОКС, на предмет актуальности в части сроков и этапов выполнения работ, объемов финансирования. В случае необходимости, до конца 2025 года обеспечить внесение изменений в соответствующие Перечни ОКС.

Кроме того, ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ до конца 2025 года необходимо обеспечить утверждение актуальных версий государственных программ и их структурных элементов в ГИИС «Электронный бюджет».

Индивидуальные рекомендации по каждой государственной программе Мурманской области для исполнительных органов – участников реализации государственных программ Мурманской области представлены в приложении 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_