Отчет о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 9 месяцев 2019 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 16 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 90,7 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 63,8 млрд. рублей, что на 8,9 млрд. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.10.2019 составило 62,2 млрд. рублей – 68,6% от запланированных на год объемов, что на 1,1 п.п. ниже уровня соответствующего периода 2018 года (в абсолютном выражении выше на 5,2 млрд. рублей).

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств внебюджетных источников.

|  | План на год (по сост. на 01.10), млн. рублей | Фактическое исполнение за 9 месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | к плану |
| 2019 год, всего, в т.ч.: | 90 666,8 | 62 159,2 | 68,6% |
| ОБ | 63 811,6 | 44 838,1 | 70,3% |
| ФБ | 8 798,9 | 5 146,3 | 58,5% |
| МБ | 821,6 | 227,8 | 27,7% |
| ВБС | 17 234,7 | 11 947,1 | 69,3% |
| 2018 год, всего, в т.ч.: | 81 799,8 | 56 992,0 | 69,7% |
| ОБ | 57 512,3 | 40 748,4 | 70,9% |
| ФБ | 4 645,2 | 2 914,3 | 62,7% |
| МБ | 737,7 | 348,6 | 47,3% |
| ВБС | 18 904,7 | 12 980,7 | 68,7% |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (82,7% от запланированного объема), «Развитие образования» (71,3%) и «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (70,8%). Указанные государственные программы улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года соответственно на 8,8 п.п., 0,5 п.п., 4,5 п.п.

Наименьшая степень освоения финансирования – по государственным программам «Формирование современной городской среды Мурманской области» (30,1%), «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (38,9%), «Развитие физической культуры и спорта» (45,1%) в связи с планируемой реализацией большей части мероприятий в IV квартале 2019 года.

По всем государственным программам в 2019 году запланировано выполнить 1097 мероприятий (на 21 мероприятие больше, чем в аналогичном периоде 2018 года).

Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 169 мероприятий или 15,4% (в аналогичном периоде прошлого года данное значение составило 14,4%).

Количество частично выполненных мероприятий в отчетном периоде – 651 или 59,3%.

Не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30%) – 277 мероприятий (25,3%).

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 9 месяцев 2019 года в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 октября 2019 года в рамках 9 государственных программ планировалось осуществление работ на 40 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 2,7 млрд. рублей за счет всех источников, в том числе 1,4 млрд. рублей за счет средств областного бюджета. По 5 объектам в 2019 году предусмотрено выполнение только проектно-изыскательских работ.

В 2019 году предусмотрен значительно больший объем средств на  строительство образовательных учреждений, спортивных и культурных объектов в размере 2 млрд. рублей (в 2018 году – 700,4 млн. рублей): в 2019 году планируется завершить строительство трех детских садов (ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, п. Печенга Печенгского района), межшкольного стадиона в г. Мурманске (два этапа), физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Полярные Зори, лыжной базы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества.

За 9 месяцев 2019 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования  составил 753,9 млн. рублей или 27,8% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 33%).

В отчетном периоде введены в эксплуатацию автоматизированные модульные угольные котельные в н.п. Белое море и н.п. Лейпи.

Количество объектов, работы по которым ведутся с отставанием от графика, составило 17 единиц, что на 2 объекта меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. На 4 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предшествующие годы (выполнение - 55 млн. рублей), в аналогичном периоде 2018 года количество таких объектов составляло 10 единиц.

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2019 года представлена в приложении № 2.

В целях повышения результативности реализации государственных программ Мурманской области до конца текущего года рекомендуется:

- Ответственным исполнителям государственных программ «Формирование современной городской среды Мурманской области», «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», «Развитие физической культуры и спорта» принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств, предусмотренных государственными программами.

- Министерству строительства и территориального развития Мурманской области, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области усилить контроль за ходом работ на объектах капитального строительства, включенных в государственные программы Мурманской области.

- Ответственным исполнителям государственных программ обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами в полном объеме.

______________________