ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, РАССМОТРЕНИИ, ПРИНЯТИИ

РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ИНИЦИАТОРАМИ

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Мурманской области  от 23.10.2019 [N 486-ПП](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA67233C0DE85F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F35C487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI), от 02.06.2021 [N 330-ПП](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA6733DC0DB83F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F75C487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI), от 28.07.2022 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA6723CCDD980F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F655487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI)) |  |

1. Настоящий Порядок определяет особенности взаимодействия исполнительных органов Мурманской области при разработке, рассмотрении, принятии решения о заключении концессионных соглашений, инициаторами которых являются исполнительные органы Мурманской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA6723CCDD980F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F655487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI) Правительства Мурманской области от 28.07.2022 N 606-ПП)

2. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AFC15C43A271319383D5F3D1897E74CA0F23DD403AC63475B2CBF0F65Ek4r1I) от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Закон 115-ФЗ).

3. Объектом концессионного соглашения является создаваемое и (или) реконструируемое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Мурманской области. Виды объектов концессионного соглашения установлены [Законом](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AFC15C43A271319383D5F3D1897E74CA0F23DD403AC63475B2CBF0F65Ek4r1I) 115-ФЗ.

4. Исполнительный орган Мурманской области, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация концессионного соглашения (далее - Отраслевой орган), обеспечивает разработку [предложения](#P45) о заключении концессионного соглашения по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в том числе подготовку проекта концессионного соглашения (далее - предложение) в соответствии с требованиями, установленными [Законом](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AFC15C43A271319383D5F3D1897E74CA0F23DD403AC63475B2CBF0F65Ek4r1I) 115-ФЗ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA6723CCDD980F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F655487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI) Правительства Мурманской области от 28.07.2022 N 606-ПП)

5. Отраслевой орган направляет предложение секретарю соответствующей отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее - Рабочая группа) для оценки на заседаниях Рабочей группы целесообразности реализации концессионного соглашения с учетом возможных правовых и финансовых рисков Мурманской области при реализации концессионного соглашения.

Рабочие группы осуществляют свою работу на основании положения об отраслевых рабочих группах по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области.

6. В случае если в предложении объектом концессионного соглашения является имущество, относящееся к сфере тарифного регулирования, Отраслевой орган направляет такое предложение в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (далее - Комитет) для согласования долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, метода регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также для подготовки анализа экономической целесообразности реализации концессионного соглашения (далее - анализ экономической целесообразности).

Комитет в течение 15 рабочих дней подготавливает вышеуказанные материалы и направляет их в Отраслевой орган.

В течение 2 рабочих дней после получения от Комитета вышеуказанных материалов Отраслевой орган направляет секретарю Рабочей группы предложение с приложением согласованных (определенных) Комитетом долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и метода регулирования тарифов, анализа экономической целесообразности.

7. Члены Рабочей группы и (или) другие ИОГВ Мурманской области и (или) ОМСУ Мурманской области рассматривают на заседаниях Рабочей группы предложение, готовят в части своей компетенции и направляют в адрес секретаря Рабочей группы свои мотивированные заключения о целесообразности или нецелесообразности заключения концессионного соглашения либо о целесообразности заключения концессионного соглашения на иных условиях.

8. Срок рассмотрения предложения Рабочей группой не может превышать 15 рабочих дней с момента направления предложения членам Рабочей группы.

9. Рабочая группа принимает одно из следующих решений:

9.1. Признать целесообразным заключение концессионного соглашения.

9.2. Признать целесообразным заключение концессионного соглашения на иных условиях.

9.3. Признать нецелесообразным заключение концессионного соглашения.

10. В случае, предусмотренном [пунктом 9.2](#P24) настоящего порядка, срок на доработку предложения и его повторное рассмотрение Рабочей группой определяется председателем Рабочей группы.

11. В течение 2 рабочих дней со дня принятия Рабочей группой решения о целесообразности заключения концессионного соглашения секретарь Рабочей группы направляет предложение, сводное заключение, формируемое специализированной организацией, протоколы заседаний Рабочей группы в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA6733DC0DB83F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F75C487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI) Правительства Мурманской области от 02.06.2021 N 330-ПП)

12. Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области в течение 7 рабочих дней со дня поступления в его адрес документов, указанных в [пункте 11](#P27) настоящего Порядка, организует и проводит заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее - Межведомственная комиссия) и выносит на указанное заседание рассмотрение вопроса о целесообразности заключения концессионного соглашения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F9004D627AF564ACC8004CA6733DC0DB83F586D62E729F5D6383197B8B2775B0D5F2F75C487D2560AB0005598B54B14F48C0B7k6rDI) Правительства Мурманской области от 02.06.2021 N 330-ПП)

13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в [пункте 12](#P29) настоящего Порядка, Межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. Признать целесообразным заключение концессионного соглашения.

13.2. Признать нецелесообразным заключение концессионного соглашения.

В течение 1 рабочего дня с даты подписания протокол заседания Межведомственной комиссии направляется на согласование Губернатору Мурманской области или лицу, его замещающему.

14. В течение 20 рабочих дней со дня принятия Межведомственной комиссией решения, указанного в [пункте 13.1](#P32) настоящего Порядка, Отраслевой орган в соответствии со [статьей 22](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AFC15C43A271319383D5F3D1897E74CA1D23854C38CF2B71B8DEA6A7181624762DE00C054E9755B1k5r3I) Закона 115-ФЗ осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Правительства Мурманской области о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в соответствии со [статьей 22](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AFC15C43A271319383D5F3D1897E74CA1D23854C38CF2B71B8DEA6A7181624762DE00C054E9755B1k5r3I) Закона 115-ФЗ.

15. Отраслевой орган обеспечивает организацию, подготовку и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в соответствии с положениями [Закона](consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AFC15C43A271319383D5F3D1897E74CA0F23DD403AC63475B2CBF0F65Ek4r1I) 115-ФЗ.

Приложение

к Порядку

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Предложение о заключении концессионного соглашения <1>

--------------------------------

<1> Прилагается проект концессионного соглашения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

исполнительный орган власти Мурманской области, выступающий

с инициативой заключения концессионного соглашения

(далее - заявитель)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Сведения | Содержание сведений |
| 1 | Наименование органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении вида имущества, являющегося объектом концессионного соглашения |  |
| 2 | Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать (реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные характеристики |  |
| 3 | Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения |  |
| 4 | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества или недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением |  |
| 5 | Наличие либо отсутствие проектной документации <2> |  |
| 6 | Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения |  |
| 7 | Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен |  |
| 8 | Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе создания и (или) реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (расходы по проекту на каждом из указанных этапов с разбивкой на источники финансирования: собственные и заемные средства, финансирование из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с указанием бюджета, по годам реализации проекта) |  |
| 9 | Информация об использовании инновационных технологий при реализации проекта концессионного соглашения, в том числе при разработке проектной документации, на стадиях создания (реконструкции) и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения <3> |  |

--------------------------------

<2> Указывается один из вариантов: 1) проектная документация разработана заявителем (в этом случае прилагаются копия проектной документации и копия положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий); 2) проектная документация будет разработана концессионером в соответствии с условиями концессионного соглашения (указываются сроки разработки); 3) проектная документация будет разработана концедентом.

<3> Заполняется в случае использования инновационных технологий при реализации проекта, в том числе при разработке проектной документации, на стадиях создания (реконструкции) и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.